| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА муниципального района ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «07» апреля 2015г. № 25 |  |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017гг.»

В соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №86 от 01.11.2013г. «Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде, порядке его формирования и использования» администрация сельского поселения Краснояриха

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017гг. (Приложение 1).

- Опубликовать Постановление в газете «Официальный Вестник».

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава поселения:                               Ф.А. Усманов

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Краснояриха

№ 25 от «07» апреля 2015г.

Муниципальная программа

«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЕРШИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2015-2017гг»

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Краснояриха

№ 25 от «07» апреля 2015г.

- Паспорт муниципальной  программы

| Наименование программы | «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Краснояриха» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2015 -2017 годах» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Краснояриха |
| Основные разработчики программы | Администрация сельского поселения Краснояриха |
| Цели программы | основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения в сельском поселении |
| Задачи программы | - Ремонт автомобильных дорог местного значения (отсыпка дорог) - Содержание автомобильных дорог местного значения - Технические средства организации дорожного движения |
| Сроки программы | 2015-2017г.г. |
| Основные исполнители программы | Администрация сельского поселения Краснояриха |
| Объемы и источники финансирования программы | - реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего1 697,0 тыс.руб, в том числе по годам: - 2015 год - 521,0 тыс.руб., - 2016 год - 588,0 тыс.руб., - 2017 год - 588,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - улучшение условий эксплуатации автомобильных дорог местного значения; - повышение комфортности для проживания жителей; - улучшение транспортной инфраструктуры |
| Организация контроля над исполнением программы | управление и контроль над реализацией Программы осуществляется администрацией сельского поселения Краснояриха |

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения Краснояриха, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении составляет 28,25 км., в том числе: асфальто - бетонные – 3,1 км., грунтощебеночные – 5,8 км., грунтовые – 19,34 км.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что значительная часть дорог местного значения сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.

Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения.

Проблема наличия и качества грунтовых дорог в сельском поселении является одной из наиболее значимых и требует первоочередного внимания. Но  перевод одновременно всех имеющихся грунтовых дорог  в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует немалых финансовых затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству грунтовых дорог, путем формирования покрытия переходного типа из песчаногравийной смеси.

Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения, необходимо проведение работ: в зимний период- уборка снега, в летний период – скос травы вдоль внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдирование дорог.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения.

Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходимом уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Срок реализации Программы 2015-2017г.г.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 1697,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2015 год – 521,0 тыс.руб.,

- 2016 год – 588,0 тыс.руб.,

- 2017 год – 588,0 тыс.руб

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований:

оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения.

5. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования по годам |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  |
|  | Всего, тыс.руб. | 1697,0 | 521,0 | 588,0 | 588,0 |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 1317,0 | 360,0 | 517,0 | 440,0 | АСП Краснояриха |
| 2. | Содержание автомобильных дорог местного значения | 280,0 | 61,0 | 71,0 | 148,0 | АСП Краснояриха |
| 3. | Технические средства организации дорожного движения | 100,0 | 100,0 |  |  | АСП Краснояриха |

6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели (табл. № 1):

Таблица № 1

Перечень целевых индикаторов (показателей),

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

| Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измер | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения | км | 1,5 | 2,0 | 1,54 |
| Грунтощебеночное покрытие |  | п.Ибряйкино-,04 п.Новый Нурлат – 0,5 п.Крыловка – 0,4 с.Шламка – 0,2 | п.СовНурлат – 1,5 п.Мал.Нурлат – 0,5 | с.Шламка - 1,04 с.Краснояриха-0,5 |

7. Механизм реализации Программы

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией сельского поселения Краснояриха.

В целях управления и контроля за ходом реализации Программы администрация сельского поселения выполняет следующие функции:

определение форм и методов организации управления реализацией Программы;

-координация исполнения программных мероприятий;

-определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Программы на очередной год;

-обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по вопросам, связанным с реализацией Программы;

-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;

-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;

-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу.

Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных целевых программ в сельском поселении Краснояриха.

8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения.

Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано 5,04 километра грунтовых дорог.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой (приложение № 1) показатели экономической эффективности реализации Программы

| Показатели | Ед. Изм. | Всего | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения в сельском поселении Краснояриха | км | 5,04 | 1,5 | 2,0 | 1,54 |
| Грунтощебеночное покрытие |  |  | п. Ибряйкино-,04 п.Новый Нурлат – 0,5 п. Крыловка – 0,4 с. Шламка – 0,2 | п.СовНурлат– 1,5 п.Мал.Нурлат–0,5 | с.Шламка-1,04 с.Краснояриха-0,5 |

Приложение № 1

к муниципальной  программе «Модернизация и

развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения

сельского поселения Краснояриха

муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области на 2015 -2017г.г.»

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2017г.г.»

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы «Ремонт дорог местного значения сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2017 годы  осуществляется администрацией сельского поселения Краснояриха путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.